Présentation du cahier des charges: (info supplémentaire)

L’entreprise sera créé le Janvier prochain

Payment : Pas à nous de le traiter à la main.

Tout sera fait en backend -> Pas besoins de s’en occuper

Page pour modérer ? Pas besoins, gérer aussi en backend

Charte graphique -> Celle qu’on nous a donner

Les fonctions définies dans le cahier des charges sont suffisantes. On ajoutera si besoins, si finis plus tôt -> Toutes les fonctionnalités peuvent être géré par le backend

On envoie juste des requêtes sous forme de GET, POST et l’API l'enregistrer.

Se former sur Firebase pour pouvoir se connecter à l’API

On devrait d’abord se concentrer sur les interfaces avec des fausses données (faire la connection entre les deux sinon on va devoir se former sur Firebase, corse)

Liaison Modèle - Contrôleur à faire à la toute fin surtout se concentrer sur le Modèle

Diagramme des cas d’utilisations :

Pas complet, à compléter avec le nouveau document reçus

Diagramme de classe :   
 Plus ou moins la même chose que la partie mobile, se référer au document pour le faire

Partie mobile -> Principalement de l’interface.  
Si partie interface développer, le plus gros du projet sera fait. Il faut pas tourner en rond sur ce qu’on ne sait pas faire

Planning prévu :

30 novembre : Avoir fini le cahier des charges et avoir fini plus ou moins de se former.

A partir de début décembre, commencer à développer. ( Temps très short )

Janvier : Finir le projet

30 novembre : Vérification du planning, finitions du cahier des charges, PERT, GANTT, Cas d’utilisation  
Vendredi prochain à 19h prochaine réunion