On a montré les débuts de notre application aux clients. On leur a expliqué que l’on a reglé certains problèmes dont on a discuté à la dernière réunion.

Barre de navigation -> OK.

Lucas a montré la page d'accueil, Baptiste a montré la page de compte. Pour pouvoir faire des tests, il faut qu’on se connecte avec firebase.

Plan de développement :   
Lucas & David -> Page d'accueil

Baptiste -> En rotation pour aider le groupe ( car il est en avance ) et connexion

Zackary -> Création d’évènement

Ryad -> Inscription

Pour l’instant pas besoin de base de données, mais sûrement dans 1 à 2 semaines. On a besoin de finir la partie graphique avant mais on utilisera la base de donnée pour afficher des données ( création de compte, afficher un évènement )

Zackary propose une solution sans base de donnée : Créer un événement ( objet ) et le récupérer

2 semaines pour finir le développement de la partie graphique / avancer le plus possible sur la partie graphique. Prochaine réunion : 17/12 (veille des vacances pour faire un point + se décider sur l’avant dernière réunion pour implémenter une base de données)